2020.11月：组件核心团队、确定产品定位

* 11.20 前完成文字转向量
* 11.27 前完成模型的学习

2020.12 月：

* 12.7 前完成主要技术点的研究
* 12.9 前进行下一步任务的细化安排